كراسة مواصفات ترميم عمارة المروج

| البيان | السعر |
| --- | --- |
| البند الاول : أعمال الفك : |  |
| - فك الأفياش الكهربائية و الإضاءة المركبة لعدد 14 شقة ( 56 غرفة 14 مطبخ 28 حماما و14 مغسلة خارجية + مداخل العمارة عدد 2 مدخل شمالي وجنوبي ) - فك ديكورات مداخل العمارة والاسقف عدد 2 مدخل - فك ديكورات أسقف المطابخ عدد 14 مطبخ + 28 حماماً + أسقف المغاسل عدد14 مغسلة . |  |
| البند الثاني : أعمال الازالة و الترحيل: |  |
| - ازالة عدد20 غرفة بالسطح مع الترحيل للحاويات . - ازالة عدد 6 حمامات بالسطح مع الترحيل للحاويات . - ازالة أرضيات بلاط السطح 50% من السطح مع الترحيل للحاويات . - إزالة تمديدات السباكة بالسطح مع الترحيل للحاويات |  |
| البند الثالث : أعمال السباكة : |  |
| - توريد وتركيب وتمديد جميع أعمال السباكة الداخلية ( النوع الماني اخضر ) لعدد 14 شقة و 14 مطبخ و 28 حمام و 14 مغسلة خارجية - توريد وتركيب جميع المواد الصحية( أحواض وكراسي و مغاسل و مرايا وسخانات و خلاطات و مرشات ... الخ ) مواصفات الخزف السعودي لعدد 14 شقة 14 مطبخ (28 حمام + 14 مغسلة خارجية ) |  |
| البند الرابع: أعمال الكهرباء : |  |
| توريد وتركيب جميع أعمال مواد الكهرباء لعدد 14شقه 56 غرفة و14 ممر و14مطبخ و28حمام و14مغسلة و عدد2 مدخل شمالي وجنوبي ( اسلاك - أضاءه – مفاتيح و افياش الكهرباء و التكيف ...الخ ) |  |
| البند الخامس : اعمال البلاط : |  |
| توريد وتركيب جميع اعمال البلاط ارضيات وجدران عدد 14مطبخ وعدد 28حمام و عدد14 مغسله و عدد 14 شقة . |  |
| البند السادس : اعمال الدهان : |  |
| توريد و تنفيذ جميع اعمال الدهان لكامل العمارة داخليا و خارجيا (صنفره ومعجون ودهان النوع جوتن أو الجزيرة ) . |  |
| البند السابع : الاعمال الجبسية والديكور : |  |
| - اعمال الديكور الجبسية لمداخل العمارة اسقف عدد2مدخلا - اعمال الديكور الجبسية لعدد 14شقة منها 56 غرفه +14ممرأسقف - اعمال الديكور الجبسية لصالات مداخل الشقة الخارجية عدد 2صاله أسقف |  |
| البند الثامن :اعمال الحداده : |  |
| - إزالة حديد الدرج السابق - وضع حاجز استيل للدرج من الدور الارضي حتي السطح |  |
| البند التاسع : اعمال النظافة والجلي : |  |
| - اعمال جلي الواجهة الرئيسية من ثلاثة جهات رخام - اعمال النظافة والجلي لكامل العمارة بعد الانتهاء من جميع الاعمال |  |
| اجمالي قيمة الاعمال |  |